## Slide 1
Agilne upravljanje promenama:
principi, praksa i Spotify model

## Slide 2
Šta je agilnost u organizacijama?
Organizacije su se oduvek menjale. Ono što je novo u 21. veku nije promena sama po sebi, nego tempo i nepredvidljivost promene. Dvadesetogodišnji strateški planovi više ne funkcionišu. Petogodišnji jedva. U nekim industrijama, čak ni jednogodišnji plan ne preživi kontakt sa stvarnošću.
Klasični odgovor na to bio je: bolje planiranje, više kontrole, preciznije procedure. Agile pristup nudi potpuno drugačiju logiku — umesto da pokušavamo da predvidimo budućnost i napravimo savršen plan, prihvatamo neizvesnost i organizujemo se tako da možemo brzo da reagujemo na ono što se desi.

## Slide 3
Agile Manifesto: odakle sve počinje
U februaru 2001. godine, 17 softverskih inženjera se okupilo u ski-odmaralištu u Juti (SAD). Bili su frustrirani načinom na koji se softver pravi: dugotrajni projekti sa rigidnim planovima koji se ne prilagođavaju, klijenti koji vide gotov proizvod tek na kraju i nisu zadovoljni, tone dokumentacije koju niko ne čita. Napisali su kratak dokument — Agile Manifesto — koji je promenio ne samo softversku industriju, nego i način na koji razmišljamo o organizacijama.
Vrednost 1
Pojedinci i interakcije više nego procesi i alati
Vrednost 2
Funkcionalan proizvod više nego obimna dokumentacija
Vrednost 3
Saradnja sa klijentom više nego pregovaranje oko ugovora
Vrednost 4
Reagovanje na promenu više nego praćenje plana
Iz ovih vrednosti su nastali razni okviri (frameworks). Scrum je rad u sprintovima od 2–4 nedelje, sa dnevnim kratkim sastancima i retrospektivama na kraju svakog sprinta. Kanban je vizualizacija toka posla na tabli, sa ograničenjem broja zadataka u toku istovremeno. Lean dolazi iz Tojotinog proizvodnog sistema i fokusira se na eliminaciju gubitaka i kontinuirano poboljšanje. SAFe (Scaled Agile Framework) je pokušaj da se agile primeni na velike organizacije sa stotinama timova. Svaki od ovih okvira ima specifične ceremonije, uloge i artefakte, ali svi dele istu logiku: kratki ciklusi rada, povratna informacija, prilagođavanje, sledeći ciklus.
Iz perspektive psihologije, agile nije samo metod upravljanja projektima. To je implicitna teorija o tome kako ljudi najbolje rade: u malim, autonomnim timovima, sa jasnom svrhom, kratkim petljama povratne informacije i slobodom da sami odlučuju kako će obaviti posao. Ovo se preklapa sa onim što znamo o motivaciji, samoefikasnosti i timskom radu.
💡 Pitanje za razmišljanje: Pogledajte četiri vrednosti Agile Manifesta iz perspektive tipične domaće organizacije — javnog preduzeća, banke, fakulteta. Koja od ove četiri vrednosti bi izazvala najveći otpor? Zašto?

## Slide 4
Spotify model: šta je i kako funkcioniše
Spotify je švedska kompanija za strimovanje muzike, osnovana 2006. u Stokholmu. U početku su radili po Scrum metodi — mali timovi, sprintovi, dnevni sastanci. Funkcionisalo je dok su bili mali. Problem je nastao kada su počeli brzo da rastu: od jednog tima do desetina, pa stotina inženjera. Klasični Scrum nije dizajniran za stotine ljudi.
2012. godine, Henrik Kniberg i Anders Ivarsson, konsultanti koji su radili sa Spotifyjem, publikovali su dokument pod nazivom „Scaling Agile @ Spotify". Opisali su kako je Spotify organizovan — i taj dokument je odjeknuo po celom svetu. Nastao je tzv. „Spotify model" koji su hiljade kompanija pokušale da kopiraju.

## Slide 5
Squad (Skvod)
Skvod je osnovna organizaciona jedinica — mali, multifunkcionalni tim od 6 do 12 ljudi. Svaki skvod funkcioniše kao mini-startap: ima svoju misiju, vlasnika proizvoda (Product Owner) i agile coach-a. Ključno je to da skvod sam bira kako radi — Scrum, Kanban ili nešto potpuno drugo. Kompanija ne propisuje metod. Skvod ima end-to-end odgovornost: dizajniraju, grade, testiraju i puštaju u produkciju.
Da bi ovo bilo razumljivije, evo kako bi to izgledalo u HR funkciji kompanije od 400 zaposlenih sa 8 HR stručnjaka. Umesto klasičnog odeljenja za selekciju, odeljenja za obuku i odeljenja za kompenzacije, HR bi mogao da ima dva skvoda organizovana oko korisničkog iskustva.
Skvod „Privlačenje i ulazak"
Osoba zadužena za selekciju i procenu, osoba za sourcing kandidata i HR generalista za onboarding.
Misija: da pravi ljudi uđu u firmu brzo i dobro.
Verovatno bi koristili Kanban jer kandidati prolaze kroz faze poput kartica na tabli.
Skvod „Razvoj i zadržavanje"
Osoba za razvoj i coaching, osoba za obuke i e-learning i osoba za kompenzacije i analitiku.
Misija: da ljudi rastu i ne odlaze.
Mogao bi da koristi Scrum sa kvartalnim sprintovima.

## Slide 6
Tribe (Pleme)
Šta je Tribe?
Tribe je grupa od nekoliko skvodova koji rade na srodnom području. Veličina je do 100 ljudi — svesna referenca na Danbarov broj, kognitivnu granicu za socijalne grupe. Tribe ima svog Tribe Lead-a koji koordinira, ali ne upravlja direktno timovima. Redovni neformalni sastanci omogućavaju da skvodovi pokazuju jedni drugima na čemu rade.
HR primer
U HR primeru kompanije od 400 zaposlenih, svih 8 HR-ovaca čini jedan tribe pod nazivom „People & Culture". Tribe Lead je HR direktor ili direktorka — ali u ovom modelu to ne znači da govori skvodovima šta da rade. Tribe Lead obezbeđuje da skvodovi ne rade dupliran posao, da imaju resurse koji su im potrebni i da su usklađeni sa organizacionim prioritetima.
U velikoj kompaniji sa, recimo, 30 HR stručnjaka, moglo bi da bude više tribe-ova — na primer jedan za Employee Experience, drugi za People Development, treći za People Operations. Svaki bi imao do 100 ljudi i svog Tribe Lead-a.

## Slide 7
Chapter (Čapter)
Čapter je horizontalna struktura koja okuplja ljude sa istom specijalnošću koji su raspoređeni u različite skvodove. Čapter rešava problem koji nastaje kada svaki skvod radi nezavisno: kako obezbeđujete da svi stručnjaci iste profesije koriste iste standarde?
HR primer: Čapter „Psiholozi"
Ana iz skvoda za selekciju i Milica iz skvoda za razvoj. Iako rade u različitim timovima, na različitim zadacima, redovno se sastaju (recimo mesečno) da razgovaraju o etici procene, validnosti testova, superviziji, novim alatima. Čapter Lead vodi njihov stručni razvoj, brine o profesionalnim standardima i radi na razvoju karijere.
Obrnuta matrica
U klasičnoj organizaciji, vaš šef je šef odeljenja i on je istovremeno odgovoran i za vaš stručni razvoj i za vašu dnevnu produktivnost. U Spotify modelu, to je razdvojeno: za dnevni rad ste odgovorni skvodu i Product Owner-u, a za stručni razvoj Chapter Lead-u.
Umesto da funkcionalni menadžer dodeljuje ljude projektima, skvod je primarna pripadnost, a funkcionalna ekspertiza se koordinira kroz čapter.
Veličina nije presudna
Čapter radi i sa dvoje ljudi — poenta nije veličina nego održavanje stručnog standarda.

## Slide 8
Guild (Gild)
Gild je neformalna, volonterska zajednica prakse — otvorena za sve zainteresovane, bez obzira na skvod ili tribe. Okuplja ljude sa zajedničkim interesovanjima. Organizuju radionice, hakaton-e, deljenje znanja. Niko nikoga ne tera da učestvuje — učestvovanje je dobrovoljno, što je dizajnirano da podstiče inovaciju i razmenu znanja.
U HR primeru, gild bi mogao da bude „AI u HR praksi" — otvoren za sve koji žele da istraže kako veštačka inteligencija menja selekciju, obuku i analitiku. Ili „Wellbeing" — gild koji prelazi granicu HR-a i uključuje zainteresovane menadžere iz linije koji žele da doprinesu kulturi brige o zaposlenima. Gild nema formalnog lidera, ali ima koordinatora koji organizuje sastanke i postavlja dnevni red.
Čapter vs. Gild
Čapter
Gild
Ista profesija
Isto interesovanje
Svi psiholozi
Svi zainteresovani za AI u HR-u
Obavezna pripadnost
Dobrovoljna pripadnost
Stručni standardi
Zajednička interesovanja

## Slide 9
Trio
Trio
Trio je liderski trojac svakog tribe-a koji obezbeđuje strateško usklađivanje. Čine ga tri uloge:
Product Manager — šta pravimo i zašto
Agile Coach — kako radimo i kako poboljšavamo proces
Engineering Lead / operativni lider — kako tehnički realizujemo i koliko nas to košta
U HR primeru, trio bi činili HR direktor/ka, OPR konsultant ili agile coach i COO ili neko iz poslovnog rukovodstva. Trio obezbeđuje da HR skvodovi ne rade u vakuumu — da su povezani sa strateškim prioritetima organizacije.

## Slide 10
Šta je zapravo novo u Spotify modelu?
Klasična organizacija
Zaposleni pripadaju jednom odeljenju (marketing, IT, HR) i njihov menadžer je šef tog odeljenja.
Spotify model
Primarna pripadnost je skvod — tim koji zajedno isporučuje nešto korisnicima. „Vertikalna" funkcionalna pripadnost (čapter) je sekundarna. Ovo je obrnuta matrica: umesto da funkcionalni menadžer dodeljuje ljude projektima, skvod je primarna jedinica, a funkcionalna ekspertiza se koordinira kroz čaptere horizontalno.

## Slide 11
Spotify model u praksi: kritika i kolaps
„Čak i u vreme kada smo to napisali, nismo to radili. Bilo je delom ambicija, delom aproksimacija. Ljudi su se zaista mučili da kopiraju nešto što zapravo nije postojalo."
— Joakim Sundén, agile coach u Spotifyju 2011–2017.
Problem autonomije bez kompetencije
Spotify je dao timovima kontrolu nad sopstvenim procesom rada, ali mnogi timovi nisu imali dovoljno znanja o agile principima. Timovi su nasumično menjali procese bez zajedničkog jezika za diskusiju o problemima. Jeremiah Lee, bivši product manager: „To nije bilo zaista agilno. Bilo je jednostavno ne-waterfall."
Problem nedovoljnog broja coach-eva
Spotify je imao agile coach-eve koji su trebali da pomognu timovima, ali nije ih bilo dovoljno za sve timove. Njihov angažman sa pojedinačnim timom retko je trajao dovoljno dugo da pokrije čitav projektni ciklus. I nisu bili odgovorni za ishode — bili su konsultanti, ne graditelji kapaciteta.
Problem matrične konfuzije
Čapter model je stvorio pitanje — ko je zapravo vaš šef? Chapter Lead je formalni menadžer, ali vas za dnevni rad usmerava Product Owner skvoda. Kada nastane konflikt unutar tima, product manager mora da pregovara sa svim članovima pojedinačno jer nema jedne osobe odgovorne za isporuku tima.
Problem fragmentacije
Svaki skvod je birao sopstveni alat, sopstveni proces, sopstveni način dokumentovanja. Kada se osoba premesti iz jednog skvoda u drugi, mora da nauči potpuno nov način rada. Umesto da radite za jednu kompaniju, radite za jednu od mnoštva različitih subkultura unutar iste zgrade.
Između 2015. i 2020., Spotify je postepeno uveo tradicionalnije upravljačke strukture. Dodali su inženjerske menadžere. Standardizovali neke procese. Uveli hijerarhiju tamo gde je čista autonomija pravila probleme. Model na papiru ostao je isti — ali praksa se drastično promenila.
💡 Pitanje za razmišljanje: Zašto mislite da je Spotify model postao toliko popularan, uprkos tome što ni sam Spotify nije uspeo da ga primeni onako kako je opisan? Postoji li razlika između kopiranja nečije strukture i kopiranja nečije kulture?

## Slide 12
Spotify 2023–2026: radikalna transformacija
Spotify je od osnivanja 2006. do 2023. bio kompanija koja raste ali ne zarađuje — za prvih 16 godina nikada nije ostvario godišnji profit. CEO Daniel Ek je to otvoreno priznao: „Prvih 16 godina, Spotify je bio fokusiran na postizanje značajnog obima. Nismo brinuli o profitabilnosti."
Tokom pandemije 2020–2021, niže kamatne stope i lako dostupan kapital ohrabrili su kompaniju da masivno investira. Spotify je agresivno zapošljavao, proširivao se u nove oblasti (podkasti, audio knjige) i trošio milijarde na ekskluzivne ugovore sa kreatorima sadržaja. Kada su kamatne stope porasle i kapital poskupeo, nastala je kriza.
Ek je ovu transformaciju sproveo odlučno i brzo, odozgo nadole. Bio je to svestan izbor lidera koji je procenio da situacija zahteva upravo takav pristup — ne iterativno eksperimentisanje, nego jednu veliku, bolnu odluku. Rezultati sugerišu da je procena bila tačna. Pitanje nije da li je top-down pristup sam po sebi loš — pitanje je kada je adekvatan i šta košta.
💡 Pitanje za razmišljanje: Spotify je koristio agilni model za organizovanje svakodnevnog rada, ali klasičan top-down pristup za stratešku transformaciju. Da li je to protivrečnost — ili je to pametno korišćenje različitih pristupa za različite situacije? Ek je u tri godine promenio viziju više puta: efikasnost, pa ubrzano izvršavanje, pa podizanje ambicija, pa AI platforma. Da li je to strateško lutanje ili iteracija na nivou strategije — upravo ono što agile zagovara?

## Slide 13
Agilni pristup organizacionim promenama
Agile je nastao u softverskoj industriji, ali principi imaju smisla za organizacione promene uopšte. Razlika između klasičnog i agilnog pristupa promeni nije u tome koji je „bolji" — razlika je u tome za koju vrstu situacije je svaki prikladniji.
Klasični pristup promeni (Kotter, Lewin, ADKAR)
Polazi od pretpostavke da možete unapred znati šta treba promeniti i kako. Planirate promenu, komunicirate je, implementirate i učvrstite. To je linearan, sekvencijalan proces koji dobro funkcioniše za poznate, ograničene promene — uvođenje novog softvera, reorganizacija jednog odeljenja, promena procedura.
Agilni pristup promeni
Polazi od pretpostavke da ne možete sve unapred znati i da ćete morati da prilagođavate tokom puta. Umesto jednog velikog plana, radite u kratkim ciklusima: planirate malo, uradite malo, proverite šta se desilo, prilagodite. To je iterativan, cikličan proces koji dobro funkcioniše za kompleksne, neizvesne promene — digitalna transformacija, kulturna promena, restrukturiranje u nepredvidivom okruženju.

## Slide 14
Agilni pristup organizacionim promenama
Zajednička svrha pored urgentnosti. Agile pristup stavlja naglasak na to zašto promena ima smisla, ne samo na to zašto je hitna. Ljudi se posvećuju promeni više kada razumeju svrhu, ne samo pretnju.
Dijalog umesto jednosmerne komunikacije. Umesto da pošaljete memo o tome šta se menja, organizujte razgovore. Pitajte ljude šta misle. Ovo je sporije, ali gradi posvećenost.
Eksperimenti umesto velikog plana. Probajte promenu u malom — jednom timu, jednom odeljenju. Učite iz toga. Pa proširite. Jason Little predlaže koncept „minimum viable change" — najmanji mogući korak kojim možete testirati da li promena ima smisla pre nego što je proširite na celu organizaciju.
Razumevanje otpora umesto krivljenja ljudi. Otpor promeni nije iracionalan. Ljudi se opiru jer štite nešto što im je važno — identitet, kompetenciju, sigurnost. Umesto da etiketirate ljude kao „otporne", pokušajte da razumete čemu se zapravo opiru.
Ko-kreacija umesto „kupovine pristanka" (buy-in). Razlika je suštinska: buy-in znači da ste vi već odlučili šta će se desiti i sada pokušavate da ubedite ljude. Ko-kreacija znači da ljude uključujete u samo dizajniranje promene.

## Slide 15
Agilni pristup organizacionim promenama
Spotify je zanimljiv upravo zato što pokazuje oba pristupa u istoj kompaniji. Spotify model (2012–2020) je bio agile u strukturi: autonomni timovi, iterativni rad, eksperimentisanje. Transformacija 2023–2024 je bila klasična: velika odluka CEO-a, brzo izvršenje, jasna hijerarhija u implementaciji. Moguće je da su različite situacije zahtevale različite pristupe. Svakodnevni razvoj proizvoda zahteva fleksibilnost i autonomiju. Strateški zaokret u trenutku finansijske krize zahteva odlučnost i brzinu.
Poenta za OPR praktičare: ne postoji jedan „ispravan" pristup promeni. Postoji repertoar pristupa i sposobnost da procenite koji odgovara situaciji.
💡 Pitanje za razmišljanje: Zamislite da ste OPR konsultant u kompaniji od 400 zaposlenih. Direktor je čuo za Spotify model i želi da „uvede agilnost". Trenutno stanje je rigidna hijerarhija i slaba međusektorska komunikacija. Direktor vam kaže: „Hoću skvodove i plemena do kraja godine." Šta biste mu rekli?

## Slide 16
Ključne pouke iz Spotify priče
Spotify model nas ne uči kako da organizujemo timove. Uči nas nešto mnogo važnije: da je svaki organizacioni model privremeno rešenje za kontekst u kojem je nastao. Modeli se ne kopiraju — oni se grade. Najvažnije pitanje nije „koji model koristiti" nego „šta naši ljudi i naš kontekst zahtevaju upravo sada?"
Struktura bez kulture ne funkcioniše
Spotify je imao strukturu (skvodovi, čapteri, gildovi) ali praksa se nije poklopila sa dokumentacijom jer kultura nije pratila. Kada organizacija preimenuje timove u „skvodove" ali ne promeni način donošenja odluka, komunikacije i odnosa prema greškama — ništa se suštinski ne menja.
Autonomija zahteva kompetenciju
Dati timu autonomiju bez adekvatnog znanja i podrške nije osnaživanje — to je prepuštanje. Autonomija funkcioniše samo kada timovi imaju dovoljno znanja o agile principima, zajednički jezik za diskusiju o procesima i pristup coach-evima koji su dovoljno dugo prisutni da naprave razliku.
Različite situacije zahtevaju različite pristupe
Spotify je koristio agile za svakodnevni rad i top-down za stratešku transformaciju. To nije protivrečnost — to je fleksibilnost. Sposobnost da prepoznate kada situacija zahteva iterativno eksperimentisanje a kada odlučnu akciju je ključna kompetencija za svakog praktičara organizacionog razvoja.
Agilnost nije nešto što imate — to je nešto što praktikujete. I kao svaka praksa, zahteva stalnu refleksiju o tome da li ono što radite i dalje ima smisla.

## Slide 17
ZADATAK
AGILNI SPOTIFY
Zadatak: Agilni Spotify
Znamo šta je Daniel Ek zapravo uradio: tri runde otpuštanja u 2023., odluka odozgo nadole, brzo i odlučno. I znamo da je to dalo rezultate — prvi godišnji profit u istoriji kompanije, rekordne marže, rast pretplatnika.
Ali zamislite alternativni scenario: šta ako bi Spotify istu transformaciju — smanjenje troškova, povećanje efikasnosti, zaokret ka profitabilnosti — vodio agilnim pristupom? Korak po korak, iterativno, sa uključivanjem zaposlenih, eksperimentima, kratkim ciklusima.
Polazna situacija (kraj 2022):
Spotify ima oko 10.000 zaposlenih, nikada nije ostvario godišnji profit, troši mnogo na podkast ugovore, ima previše koordinacionih pozicija, marže su niske.
Tržišni kontekst:
Kamatne stope rastu, investitori očekuju profitabilnost.
Vaš zadatak je da dizajnirate agilni plan transformacije za Spotify.
Koristite principe iz ovog teksta.

## Slide 18
OPR KONSULTANTI
Zadatak: Agilni Spotify
1
Prvo pitanje:
Kako biste organizovali proces promene? Koji bi bio prvi korak? Koji drugi? Razmišljajte u iteracijama ili sprintovima, ne u jednom velikom planu.
2
Drugo pitanje:
Kako biste uključili zaposlene? Šta bi bila uloga timova (skvodova) u samom procesu transformacije?
3
Treće pitanje:
Šta bi bio vaš „minimum viable change" — najmanji mogući korak kojim testirate da li vaš pristup funkcioniše pre nego što ga proširite?
4
Četvrto pitanje:
Kako biste merili uspeh svake iteracije? Koji su vaši indikatori?
5
Peto pitanje:
Šta mislite, kakav bi bio rezultat? Da li bi agilni pristup doveo do istog ishoda (profitabilnost u 2024.)? Bržeg? Sporijeg? Boljeg po ljude? Lošijeg za akcionare? Budite iskreni u proceni — ne postoji „tačan" odgovor.
Smete da koristite AI (ChatGPT, Claude, Gemini) kao pomoć u razradi plana — ali vi donosite odluke i obrazlažete ih.